Утверждаю

главный инженер коммунального

унитарного предприятия

«Жилищно-коммунальное хозяйство

Первомайского района г. Минска»

П.П.Гунич

Протокол собрания жильцов

по вопросу проведения капитального ремонта

жилого дома № 23 по ул. Козлова в г. Минске

29.01.2021 г.                                                                                      г. Минск

Присутствовали жильцы жилого дома № 23 и представители

Заказчика: Коммунальное унитарное предприятие «Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска»

Инженер ОКР (	Данилова В.Н.

Подрядчик: ЧУП «Строймедсервис»

Начальник строительного участка	Никифорчук Е.В.

Прораб общестроительных работ – 	Андриянов А.А..

Прораб электрических работ – 	Юрковец Р.Н.

Прораб сантехнических работ – 	Чумаков И.Ю..

От квартиросъемщиков жилого дома № 23 по ул. Козлова
в г. Минске присутствовало количество жильцов: 12 квартир.

Повестка собрания

1. Информирование жильцов о перечне работ по капитальному ремонту с учетом п. 14 Положения о порядке планирования, проведения
и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.04.2016 № 324.

2. Информирование жильцов о путях решения вопросов, возникающих в ходе ремонта.

3. Информирование жильцов о порядке и сроках выполнения работ.

Слушали

Никифорчук Е.В.–  начальник участка ЧУП «Строймедсервис» ( подробно ознакомил жильцов дома № 23 по ул. Козлова
с видами работ, которые будут проводиться при капитальном ремонте дома и сроками их начала и завершения:

# - замена покрытия кровли и водосточной системы;

# - покраска фасадов и ремонт швов;

# - замена оконных блоков на лестничных клеток;

# - замена слуховых окон;

# - устройство люков выхода на чердак и кровлю;

# - зашивка стояков инженерных коммуникаций гипсокартонными листами;

# - ремонт плит балконов с заменой экранов ограждений;

# - ремонт крылец входов и козырьков входных групп;

# - согласно приказа МЖКХ РБ от 04.02.2015 № 5 работы по ремонту подъездов производятся при капитальном ремонте за счет нанимателей и собственников квартир.

# Теплоснабжение, отопление, вентиляция:

# - прочистка вентиляционных каналов;

- замена системы отопления на лестничных клетках;

- замена магистралей системы отопления, приборов регулирования тепловой энергии и оборудования ИТП жилого дома;

Водоснабжение и канализация:

- замена водомерного узла;

- замена трубопроводов систем холодного и горячего водоснабжения
по стоякам в квартирах до шарового крана с установкой индивидуальных приборов учета (приборы учета жителями приобретаются за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ);

- установка полотенцесушителей;

- замена стояков хозяйственно-бытовой канализации до выпусков унитазов
в квартирах;

Электроснабжение:

- замена этажных электрощитков;

- замена электрооборудования (общедомовые места);

- устройство молниезащиты;

- устройство системы уравнивания потенциалов;

Благоустройство:

- ремонт покрытия входов в подъезды;

- устройство отмостки;

- восстановление нарушенного благоустройства после прокладки газовых вводов;

Газоснабжение:

- замена системы газоснабжения, установка приборов учета расхода газа (приборы учета приобретаются жителями за собственные средства ст. 97 жилищного кодекса РБ).

Жильцы жилого дома № 23 задавали вопросы о том, какие работы
и в какие сроки выполняются в квартирах; что необходимо приобретать
за собственный счет; в каком случае необходимо менять газовую плиту; как будет получен доступ в квартиры, где никто не проживает; будут
ли идти новые коммуникации по старому следу и др.

Постановили

1. Жильцам необходимо освободить от мебели и инвентаря места производства работ по уведомлению прораба или заказчика
о предоставлении доступа для ремонта.

2. Работы по замене систем водоснабжения, канализации, газоснабжения в квартирах будут проводиться по стоякам поочерёдно
в третьем квартале 2021 года.

3. В ноябре-декабре текущего года будут выполняться работы,
не затрагивающие систему отопления.

4. Передать заключенные договора на капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в КУП «ЖКХ Первомайского района
г. Минска» лично, почтой или через представителей подрядчика или заказчика.

Протокол вела инженер ОКР	       Данилова В.Н.