|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:**  ГО «Минское городское жилищное  Первый заместитель генерального директора- главный инженер |  | **УТВЕРЖДЕНО:**  Решением администрации Первомайского района г.Минска |

Перспективная программа капитального ремонта

жилищного фонда Первомайского района г.Минска

на 2021-2025 годы

| **Адрес жилого дома** | | **Год постройки** | **Этажность** | **Материал стен** | **Общая площадь квартир жилых домов, кв. м** | **Площадь нежилых помещений, кв.м** | **Год последнего  капитального ремонта** | **Планируемый год  проведения капитального ремонта** | **Планируемые  виды работ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул. Калинина, 32\* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2 516 |  |  | 2021 | КР |
| 2. | ул. Козлова, 23\* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 2 706 |  |  | 2021 | КР |
| 3. | ул. К. Чорного, 4а\* | 1954 | 3 | кирпичные и каменные | 1 844 |  |  | 2021 | КР |
| 4. | ул. К. Чорного, 9\* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 247 |  |  | 2021 | КР |
| 5. | ул. К. Чорного, 12а\* | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1 750 |  |  | 2021 | КР |
| 6. | ул. Мержинского, 4\* | 1961 | 4 | кирпичные и каменные | 1 580 |  |  | 2021 | КР |
| 7. | пр. Независимости, 76а\* | 1960 | 4 | Кирпичные и каменные | 3 644 |  |  | 2021 | КР |
| 8. | пр. Независимости, 103\* | 1953 | 3 | кирпичные и каменные | 2 592 |  |  | 2021 | КР |
| 9. | ул. Славинского, 25\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 041 |  |  | 2021 | КР |
| 10. | ул. Волгоградская, 55\* |  |  |  | 1 616 |  |  | 2021 | КР |
| 11. | Ул. Волгоградская, 65\* |  |  |  | 3 242 |  |  | 2021 | КР |
|  | **Итого 2021 год** |  |  |  | **25 778\***  **Без ввода площади в 2021 году** |  |  |  |  |
| 1. | пр.Независимости, 100 | 1961 | 4 | кирпичные и каменные | 1 686 |  |  | 2022 | КР |
| 2. | пр. Независимости, 78а | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 3 706 |  |  | 2022 | КР |
| 3 | ул. Кнорина, 4; 4а, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ул. Кнорина, 4 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 569 |  |  | 2022 | КР |
| 3.2 | ул. Кнорина, 4а | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 560 |  |  | 2022 | КР |
| 4 | ул. Кнорина, 6; 8; 8а, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ул. Кнорина, 6 | 1962 | 5 | объемно-блочные | 1 279 |  |  | 2022 | КР |
| 5. | ул. Кнорина, 10; 12, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ул. Кнорина, 10 | 1962 | 5 | объемно-блочные | 1 287 |  |  | 2022 | КР |
| 5.2 | ул. Кнорина, 12 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 561 |  |  | 2022 | КР |
| 6. | ул. Садовая, 3; 5, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ул. Садовая, 3 | 1978 | 5 | крупнопанельные | 4 207 |  |  | 2022 | КР |
| 6.2 | ул. Садовая, 5 | 1979 | 5 | крупнопанельные | 4 218 |  |  | 2022 | КР |
| 7. | ул. Славинского, 35 | 1969 | 5 | крупнопанельные | 4 639 |  |  | 2022 | КР |
| 8. | ул. Я. Коласа, 36 | 1958 | 5 | кирпичные и каменные | 6 055 |  |  | 2022 | КР |
| 9. | ул. Карбышева, 9 | 1976 | 9 | крупнопанельные | 18 943 |  |  | 2022 | КР |
| 10. | ул. Карбышева, 11\* | 1975 | 9 | крупнопанельные | 13 331 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 11. | ул. Карбышева, 7\* | 1977 | 9 | крупнопанельные | 18 329 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 12. | просп. Независимости, 137-1\* | 1971 | 8-9 | крупнопанельные | 13 651 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 13. | ул. Белинского, 9\* | 1970 | 9 | кирпичные и каменные | 11 830 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 14. | ул. Я. Коласа, 32\* | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 965 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 15. | ул. Толбухина, 14\* | 1965 | 9 | крупнопанельные | 2 967 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 16. | ул. Толбухина, 16\* | 1965 | 9 | крупнопанельные | 3 617 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 17. | ул. Кнорина, 8\* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 579 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 18. | ул. Кнорина, 8а\* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 545 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 19. | ул. Сурганова, 3\* | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 3 179 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 20. | ул. Калиновского, 97\* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 894 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 21. | ул. Гуртьева, 18\* | 1975 | 5 | объемно-блочные | 5 611 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 22. | ул. Калинина, 25\* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 3 195 |  |  | 2022-2023 | КР |
| 23. | ул. Беляева, 9\* | 1980 | 5 | крупнопанельные | 2 494 |  |  | 2022-2023 | КР |
|  | **Итого 2022 год** | | | | **82 488** |  |  |  |  |
|  | **\*Без ввода площади в 2022 году** |  |  |  | **93 187** |  |  |  |  |
| 1. | ул. Тикоцкого, 2 | 1977 | 11 | крупнопанельные | 26 810 | 8 146 |  | 2023 | КР |
| 2. | ул. Славинского, 17 | 1969 | 9 | крупнопанельные | 11 702 | - |  | 2023 | КР |
| 3. | пр. Независимости, 127 | 1970 | 9 | крупнопанельные | 11 676 | - |  | 2023 | КР |
| 4. | ул. Калиновского, 70 | 1970 | 8-9 | крупнопанельные | 10 765 | 2 104 |  | 2023 | КР |
| 5. | пр. Независимости, 145 | 1973 | 9 | крупнопанельные | 19 161 | - |  | 2023 | КР |
| 6. | ул. Белинского, 12 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 544 | - |  | 2023 | КР |
| 7. | пр.Независимости,123/2\* | 1972 | 16 | крупнопанельные | 6 418 | - |  | 2023-2024 | КР |
| 8. | ул. Калиновского, 38\* | 1970 | 5 | кирпичные и каменные | 9 701 | - |  | 2023-2024 | КР |
| 9. | ул. Я. Коласа, 50-1\* | 1976 | 9 | Кирпичные и каменные | 8 344 | 2 713 |  | 2023-2024 | КР |
| 10. | ул. Я. Коласа, 52\* | 1965 | 9 | крупнопанельные | 8 373 | 2 119 | 2009ТМ | 2023-2024 | КР  (сети) |
| 11. | пр.Независимости,123-3\* | 1981 | 16 | крупнопанельные | 5992 | - | 2007ТМ | 2023-2024 | КР |
| 12. | пр. Независимости, 125\* | 1971 | 9 | крупнопанельные | 9 369 | - | 2007ТМ | 2023-2024 | КР |
| 13. | пр. Независимости,  131-1\* | 1977 | 16 | крупнопанельные | 6 125 | - | 2006ТМ | 2023-2024 | КР |
| 14. | пр. Независимости,  131-2\* | 1976 | 16 | крупнопанельные | 6 411 | - |  | 2023-2024 | КР |
| 15. | ул. Славинского, 29\* | 1969 | 9 | крупнопанельные | 11 694 | - |  | 2023-2024 | КР |
| 16. | ул. Кнорина, 10б\* | 1962 | 5 | крупнопанельные | 2 728 | - |  | 2023-2024 | КР |
|  | **Итого 2023 год** |  |  |  | **176  845** | **10 250** |  |  |  |
|  | **\*Без ввода площади в 2023 году** |  |  |  | **75 155** | **4832** |  |  |  |
|  | ул. Белинского, 4; 6; 8 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ул. Белинского, 4 | 1963 | 5 | крупнопанельные | 3 142 | 76,8 | 1990 | 2024 | КР |
| 2. | ул. Белинского, 6 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3 543 | - | 1989 | 2024 | КР |
| 3. | ул. Белинского, 8 | 1962 | 5 | крупнопанельные | 3572 | - |  | 2024 | КР |
| 4. | ул. Кнорина, 12а | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 556 | - |  | 2024 | КР |
| 5. | ул. Кнорина, 12б | 1962 | 5 | крупнопанельные | 2 630 | - |  | 2024 | КР |
| 6. | пр. Независимости, 72 | 1964 | 7 | кирпичные и каменные | 2 602 | 560,5 |  | 2024 | КР |
| 7. | пр. Независимости, 74 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 4 804 | 1873 |  | 2024 | КР |
| 8. | пр. Независимости, 78 | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 4 986 | 2200 |  | 2024 | КР |
| 9. | пр. Независимости, 83 | 1957 | 5 | кирпичные и каменные | 6 055 | 1 871 |  | 2024 | КР |
| 10. | пр. Независимости, 87 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 604 | 1 374 |  | 2024 | КР |
| 11. | пр. Независимости, 89 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 5 434 | 1 833 |  | 2024 | КР |
| 12. | ул. Почтовая, 2 | 1975 | 9 | кирпичные и каменные | 4 310 | 895 |  | 2024 | КР |
| 13. | ул. Почтовая, 6 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 3 423 | 738 |  | 2024 | КР |
| 14. | ул. Почтовая, 8 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 3 445 | - |  | 2024 | КР |
| 15. | ул. Садовая, 7 | 1978 | 9 | кирпичные и каменные | 4 362 | 881 |  | 2024 | КР |
|  | ул. Волгоградская, 43; 45 в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | ул. Волгоградская, 43 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 204 | 42,8 | 1987 | 2024 | КР |
| 17. | ул. Волгоградская, 45 | 1962 | 5 | объемно-блочные | 2 517 | 1 154 |  | 2024 | КР |
| 18. | пер. Калинина, 3 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 2 560 | 1 145 |  | 2024 | КР |
| 19. | пер. Калинина, 9 | 1981 | 9 | кирпичные и каменные | 6 406 | - |  | 2024 | КР |
| 20. | ул. Калинина, 19а | 1977 | 5 | кирпичные и каменные | 4 651 | 464,3 |  | 2024 | КР |
| 21. | ул. Чернышевского, 3\* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 203 | 283,8 |  | 2024-2025 | КР |
| 22. | ул.Чернышевского,11а\* | 1954 | 3 | кирпичные и каменные | 907 | 39,6 |  | 2024-2025 | КР |
| 23. | ул. Калинина, 24\* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 2 507 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 24. | ул. Академическая, 7\* | 1957 | 4 | кирпичные и каменные | 1 882 | 474,2 |  | 2024-2025 | КР |
| 25. | ул. К. Чорного, 14\* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 226 | 91,2 |  | 2024-2025 | КР |
| 26. | ул. Козлова, 19\* | 1956 | 4 | кирпичные и каменные | 2 600 | 607,2 |  | 2024-2025 | КР |
| 27. | ул. Волгоградская, 69\* | 1965 | 5 | крупнопанельные | 2 778 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 28. | ул. Калинина, 16\* | 1960 | 3 | кирпичные и каменные | 1 088 | 613,2 |  | 2024-2025 | КР |
| 29. | ул. Калиновского, 93\* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 882 | 751 |  | 2024-2025 | КР |
| 30. | ул. Калиновского, 99\* | 1968 | 9 | кирпичные и каменные | 2 614 | 106 |  | 2024-2025 | КР |
| 31. | ул. Калиновского, 105\* | 1963 | 9 | кирпичные и каменные | 2 608 | 165 |  | 2024-2025 | КР |
| 32. | ул. К. Чорного, 10\* | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 755 | 565,7 |  | 2024-2025 | КР |
| 33. | ул. К. Чорного, 12\* | 1956 | 3 | кирпичные и каменные | 795 | 455,4 |  | 2024-2025 | КР |
| 34. | ул. К. Чорного, 18\* | 1957 | 3 | кирпичные и каменные | 1 667 | 158 |  | 2024-2025 | КР |
| 35. | пр. Независимости, 76\* | 1964 | 8 | кирпичные и каменные | 6 760 | 2066 |  | 2024-2025 | КР |
| 36. | ул. Сурганова, 16\* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 696 | 309 |  | 2024-2025 | КР |
| 37. | ул. Сурганова, 30\* | 1959 | 5 | кирпичные и каменные | 1 592 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 38. | ул. Академическая, 11\* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 39. | ул. Академическая,11а\* | 1954 | 2 | кирпичные и каменные | 403 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 40. | ул. К. Чорного, 4\* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 202 | 216,8 |  | 2024-2025 | КР |
| 41. | ул. Чернышевского, 4\* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1660 | 90,4 |  | 2024-2025 | КР |
| 42. | ул. Волгоградская, 3\* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2 052 | 1 038 | 1990 | 2024-2025 | КР |
| 43. | ул. Волгоградская, 5\* | 1963 | 5 | кирпичные и каменные | 2 038 | 995,8 | 1991 | 2024-2025 | КР |
| 44. | ул. Волгоградская, 9\* | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 527 | - | 1983 | 2024-2025 | КР |
| 45. | ул. Волгоградская, 15а\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 570 | 210,3 | 1980 | 2024-2025 | КР |
| 46. | ул. Волгоградская, 15\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 571 | - | 1980 | 2024-2025 | КР |
| 47. | ул. Волгоградская, 17\* | 1960 | 5 | кирпичные и каменные | 2 568 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 48. | ул. Волгоградская, 19\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 566 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 49. | ул. Героев 120-й дивизии, 8\* | 1981 | 9 | крупнопанельные | 4 110 | 1 011 |  | 2024-2025 | КР |
| 50. | ул. Героев 120-й дивизии, 10\* | 1980 | 9 | крупнопанельные | 4 075 | 1 004 |  | 2024-2025 | КР |
| 51. | ул. Калинина, 23\* | 1960 | 4 | Кирпичные и каменные | 1 275 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 52. | ул. Калинина, 30\* | 1937 | 4 | кирпичные и каменные | 2 424 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 53. | ул. Краснозвездная, 14\* | 1950 | 2 | кирпичные и каменные | 771 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 54. | ул. Кедышко, 2\* | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 398 | 206,6 | 1972 | 2024-2025 | КР |
| 55. | ул. Кедышко, 3\* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 556 | - | 1976 | 2024-2025 | КР |
| 56. | ул. Кедышко, 3а\* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 2 604 | - | 1976 | 2024-2025 | КР |
| 57. | ул. Кедышко, 6\* | 1967 | 5 | кирпичные и каменные | 3 340 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 58. | ул. Кедышко, 21а\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 510 | - | 1983 | 2024-2025 | КР |
| 59. | ул. Кедышко, 21\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 545 | - | 1983 | 2024-2025 | КР |
| 60. | ул. Кедышко, 23а\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 513 | - | 1991 | 2024-2025 | КР |
| 61. | ул. Кедышко, 23\* | 1960 | 4 | кирпичные и каменные | 2 544 | 43,3 | 1990 | 2024-2025 | КР |
| 62. | пер. К. Чорного, 3\* | 1955 | 4 | кирпичные и каменные | 871 | 253,1 | 1985 | 2024-2025 | КР |
| 63. | ул. К. Чорного, 6\* | 1951 | 2 | кирпичные и каменные | 254 | 69,1 |  | 2024-2025 | КР |
| 64. | ул. К. Чорного, 7\* | 1955 | 3 | кирпичные и каменные | 1 247 | 51,7 |  | 2024-2025 | КР |
| 65. | ул. К. Чорного, 11\* | 1958 | 3 | кирпичные и каменные | 1 275 | 91,30 | 1988 | 2024-2025 | КР |
| 66. | ул. К. Чорного, 24\* | 1952 | 2 | Кирпичные и каменные | 331 | 50,3 | 1976 | 2024-2025 | КР |
| 67. | ул. К. Чорного, 26\* | 1958 | 2 | Кирпичные и каменные | 280 | - | 1977 | 2024-2025 | КР |
| 68. | ул. К. Чорного, 35\* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 284 | 88,5 | 1987 | 2024-2025 | КР |
| 69. | ул. Садовая. 1\* | 1977 | 5 | крупнопанельные | 3 451 | 690 |  | 2024-2025 | КР |
| 70. | ул. Толбухина, 17\* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 287 | 88,7 |  | 2024-2025 | КР |
| 71. | ул. Толбухина, 19\* | 1959 | 4 | кирпичные и каменные | 1 283 | - |  | 2024-2025 | КР |
| 72. | пр. Независимости,  143-1\* | 1977 | 14-16 | крупнопанельные | 6 028 | 2 074 | 2007ТМ | 2024-2025 | КР |
| 73. | пр. Независимости,  155-1\* | 1977 | 14-16 | крупнопанельные | 5 987 | 1 038 | 2007 ТМ | 2024-2025 | КР |
|  | **Итого 2024 год** |  |  |  | **153 871** | **15 108,4** |  |  |  |
|  | **\*Без ввода площади в 2024 году** |  |  |  | **112 363** | **15 996,2** |  |  |  |
| 1. | ул. Гуртьева, 16 | 1972 | 5 | крупнопанельные | 3 112 |  |  | 2025 | КР |
| 2. | ул. Волгоградская, 47 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 |  | 1987 | 2025 | КР |
| 3. | ул. Волгоградская, 49 | 1961 | 5 | кирпичные и каменные | 3 246 |  | 1992 | 2025 | КР |
| 4. | ул. Волгоградская, 51 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 621 |  | 1987 | 2025 | КР |
| 5. | ул. Волгоградская, 53 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 231 |  | 1991 | 2025 | КР |
| 6. | ул. Волгоградская, 57 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 3 254 |  | 1994 | 2025 | КР |
| 7. | ул. Волгоградская, 63 | 1962 | 5 | кирпичные и каменные | 1 615 |  | 1992 | 2025 | КР |
| 8. | ул. Калиновского, 40 | 1970 | 5 | крупнопанельные | 3 027 |  |  | 2025 | КР |
| 9. | ул. Калиновского, 40-2 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 221 |  |  | 2025 | КР |
| 10. | ул. Калиновского, 40-3 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 215 |  |  | 2025 | КР |
| 11. | ул. Калиновского, 40-4 | 1973 | 12 | крупнопанельные | 3 229 |  |  | 2025 | КР |
| 12. | ул. Калиновского, 42 | 1970 | 5 | крупнопанельные | 3 049 |  |  | 2025 | КР |
| 13. | ул. Калиновского, 53-2 | 1973 | 5 | крупнопанельные | 3 873 |  |  | 2025 | КР |
| 14. | ул. Калиновского, 61 | 1966 | 5 | крупнопанельные | 5 696 |  |  | 2025 | КР |
| 15. | ул. Калиновского, 75 | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 697 |  |  | 2025 | КР |
| 16. | ул. Калиновского, 76\* | 1969 | 5 | крупнопанельные | 4 385 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 17. | ул. Калиновского, 81\* | 1967 | 9 | кирпичные и каменные | 2 452 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 18. | ул. Калиновского, 87\* | 1970 | 9 | кирпичные и каменные | 2 523 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 19. | ул. Калиновского, 95\* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 741 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 20. | ул. Калиновского, 107\* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 3 891 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 21. | ул. Карбышева, 1-1\* | 1981 | 12 | крупнопанельные | 3 176 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 22. | ул. Карбышева, 1-2\* | 1980 | 12 | крупнопанельные | 3 152 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 23. | ул. Карбышева, 1-3\* | 1982 | 12 | крупнопанельные | 3 179 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 24. | ул. Кедышко, 5а\* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 533 |  | 1977 | 2025-2026 | КР |
| 25. | ул. Кедышко, 7\* | 1961 | 5 | крупнопанельные | 3 537 |  | 1977 | 2025-2026 | КР |
| 26. | Логойский тракт, 2\* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 746 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 27. | Логойский тракт, 4\* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 740 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 28. | Логойский тракт, 6\* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 738 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 29. | Логойский тракт, 8\* | 1978 | 9 | крупнопанельные | 3 753 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 30. | Независимости, 85/10\* | 1948 | 2 | кирпичные и каменные | 240 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 31. | Независимости, 85/11\* | 1953 | 2 | кирпичные и каменные | 250 |  | 1978 | 2025-2026 | КР |
| 32. | пр. Независимости, 111\* | 1952 | 3 | кирпичные и каменные | 1336 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 33. | ул. Славинского, 3\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 381 |  | 1977 | 2025-2026 | КР |
| 34. | ул. Славинского, 5\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 042 |  | 1980 | 2025-2026 | КР |
| 35. | ул. Славинского, 7-1\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 381 |  | 1980 | 2025-2026 | КР |
| 36. | ул. Славинского, 7-2\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 875 |  | 1981 | 2025-2026 | КР |
| 37. | ул. Славинского, 15\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 5 743 |  | 1982 | 2025-2026 | КР |
| 38. | ул. Славинского, 19\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 4 385 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 39. | ул. Славинского, 21\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 747 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 40. | ул. Славинского, 23\* | 1968 | 5 | крупнопанельные | 3 049 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 41. | ул. Славинского, 39\* | 1973 | 9 | крупнопанельные | 3 525 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 42. | ул. Славинского, 41\* | 1972 | 9 | кирпичные | 3 702 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 43. | ул. Седых, 24\* | 1965 | 5 | крупнопанельные | 3 246 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 44. | ул. Седых, 48\* | 1967 | 5 | крупнопанельные | 5 665 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 45. | ул. Тикоцкого, 40\* | 1975 | 9 | крупнопанельные | 4 766 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 46. | п-д Чайковского, 6\* | 1965 | 5 | кирпичные и каменные | 1 282 |  |  | 2025-2026 | КР |
| 47. | ул. Чернышевского, 7а\* | 1957 | 2 | кирпичные и каменные | 834 |  |  | 2025-2026 | КР |
|  | **Итого 2025 год** |  |  |  | **161 064** |  |  |  |  |
|  | **\*Без ввода площади в 2025 году** |  |  |  | **107 995** |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО** |  |  |  | **574 358** |  |  |  |  |

\*) без ввода площади в текущем году